                              Investiční plány obce Blažovice na rok 2013 
Název akce: Oprava dešťových vpustí a výtluků na místních komunikacích.       
Popis: Oprava dešťových vpustí a oprava propadlých částí vozovky na místních komunikacích.                                                                                                         
Rozsah prací: nejvíce poškozená místa.                                                         
Rozpočet: do 150 000,- Kč
Název akce: Rekonstrukce ZŠ Blažovice – přípravné práce                                         
Popis: Zpracování PD pro stavební povolení, podání žádosti o dotaci, v případě získání dotace zpracování PD pro zadání stavby, výběrové řízení na zhotovitele.  
Rozpočet akce: odhad 550 000,- Kč (v případě získání dotace bude část nákladů jako uznatelný náklad) Pozn.: samotná realizace rekonstrukce: červen – září 2014.
Název akce: Kulturní dům Blažovice – výměna výplní okenních a dveřních otvorů.                                                                                                                          Rozpočet akce: 1 600 000,- Kč, upřesnění dle výsledku z výběrového řízení. 
Termín akce: Květen – červen 2013 
Název akce: Oprava chodníků na místním hřbitově                                            
Popis akce: Oprava stávajících chodníků- předláždění žulovou kostkou. 
Rozpočet akce: Odhad 350 000,- Kč                                                                     
Termín akce: rok 2013 
Název akce: Úprava památníku osvobození a sadové úpravy jeho okolí.      
Popis: Oprava současného památníku osvobození – osazení žulovou deskou se jmény obětí světových válek a sadové úpravy prostoru v blízkosti památníku. 
Rozpočet akce: odhad 250 000,- Kč                                                                     
Realizace akce: rok 2013 
Název akce: MŠ Blažovice – zahrada v přírodním stylu.                                         
Popis: Sadové úpravy a doplnění herních prvků.                                                   
Realizace pouze v případě získání dotace: 2013-2014                                                             Rozpočet akce: 630 000,- Kč podíl obce (odhad) 150 000,- Kč
Název akce: Oprava povrchu tenisových kurtů.                                                         Rozpočet: odhad 25 000,- Kč                                                                                
Termín akce: rok 2013 
Název akce: Dovybavení Jednotky SDH osobními ochrannými pracovními prostředky.                                                                                                                Popis: 8 ks přilby, 8ks vícevrství zásahoví oblek, zásahová obuv, dále viz žádost o dovybavení jednotky sestavená velitelem jednotky.                                
Rozpočet: do 150 000,- Kč (zažádat o dotaci z rozpočtu JMK)
Název akce: Oprava chodníku v ulici Zahradní                                                         
Popis: Vypracování PD pro ohlášení stavby, usazení obrubníků po obou stranách chodníku a vydláždění zámkovou dlažbou.                                      
Rozpočet akce: odhad 500 000,- Kč                                                                         
Termín akce: 2013
V Blažovicích dne 18. 2. 2013 

Sestavil: Petr Pleva – starosta obce

Schválilo Zastupitelstvo obce Blažovice na svém zasedání dne 20. února 2013 Usnesením č.  1a/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                         Petr Pleva

                                                                                                      starosta obce
